| 리스크 항목 | 유형 | 발생 문제 | 대응 및 해결 방안 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API 데이터 무결성 | 데이터 | API 데이터 중 특정 단계의 조리 이미지나 텍스트가 비어있는 경우 UI 깨짐 발생. | for 루프 내에서 값이 존재하는지 체크(trim() !== '')하고, 유효한 데이터만 배열에 담아 렌더링하도록 필터링 로직 추가. | 해결 |
| UX 로딩 지연 | 성능/UX | API 호출 속도에 따라 '다른 메뉴' 리스트가 로드될 때 화면이 깜빡거리거나 불완전하게 표시됨. | MIN_LOADING_TIME_MS(3s) 상수를 정의하여 API 응답이 빠르더라도 최소 3초간 로딩 오버레이를 유지, 사용자에게 시각적 안정감 부여. | 해결 |
| 이미지 비율 불일치 | UI | API에서 제공하는 조리 이미지들의 크기가 제각각이라 레이아웃이 틀어짐. | CSS object-fit: cover 속성과 padding-bottom을 이용한 종횡비(Aspect Ratio) 고정 기법을 사용하여 모든 이미지를 3:2 비율로 통일. | 해결 |
| API 키 노출 | 보안 | 클라이언트 사이드 코드(JS)에 API 키가 포함되어 보안에 취약함. | 현재는 샘플 키를 사용 중이나, 향후 운영 환경에서는 백엔드 프록시 서버를 구축하거나 환경 변수를 통해 키를 관리할 것을 권고함. | 관리중 |
| 영양소 데이터 계산 | 로직 | API에서 숫자가 문자열 형태로 반환되거나 null인 경우 계산 오류 발생. | parseFloat()과 단락 평가(rawValue ? ... : 0)를 사용하여 수치 계산 전 데이터 정제 과정을 거침. | 해결 |